泉州幼儿师范高等专科学校

工程建设项目招标及验收工作流程图

1.预算≥10万元由发展规划处委托招标代理组织招标；

2.5万≤预算＜10万元由发展规划处通过询价、校内公开招标等方式确定施工单位；

3.预算＜5万元由后勤管理处通过组织实施。

发展规划处

审核接收勘察或设计招标申请，组织挂标、开标、评标等（如需要）

预算金额≥2万项目，从泉州市审批服务中介超市中按规定选取确定服务单位。

督促中标人缴纳履约保证金，整理并移交档案，审核合同

1.预算≥10万元项目需进行预算编制；

2.工程实行“一编一审”，预算＜50万元项目的预算审核由后勤管理处负责；预算≥50万元项目委托中介机构进行预算审核。

提交预算编审申请

签订合同，与中标人一起完成勘察设计工作

审核接收预算编审申请

确定招标控制价，提交招标申请

确定招标控制价，接收招标申请，组织挂标、开标、评标等

项目立项、经费落实（三者之一）：

1.市发改委立项；2.学校“三重一大”制度规定的工程建设项目，学校相关会议研究的会议纪要（预算≥10万）；3.后勤管理处集体研究的会议纪要（预算＜10万元）。

后勤管理处

提交勘察或设计申请（若需要）

确认标书、参与开标

接收档案、签订合同，合同送发展规划处

审核，审核后送校办盖章

督促中标人缴纳履约保证金，整理并移交档案、审核合同

提交工程监理申请（若需要）

审核接收工程监理招标申请（若需要）

确认标书、参与开标或抽取中标人

确认标书、参与开标或抽取中标人

监理预算金额≥2万元由发展规划处从泉州市审批服务中介超市中按规定选取确定监理单位。

签订合同，督促中标人履行监理职责

整理并移交档案，审核合同

负责施工过程管理，做好变更签证、现场签证，施工过程中应该严格工程变更管理，所有变更应先审批再施工。

施工单位向业主单位提出验收申请

负责组织验收

指定专人负责档案管理

1.工程验收不合格，督促中标人进行整改，整改完成后，再次验收；

2.工程验收合格，负责工程结（决）算、相关费用支付等事宜。